开发准备度评估与实施建议

施工企业全流程运营托管数字化系统

评估依据: 现有 PRD 与详细需求设计说明书

评估结论: 可进入开发准备与 MVP 原型设计；不建议直接进入全量编码开发

建议路径: 先做 MVP 范围冻结、原型、技术架构、数据库/API 设计、测试用例，再启动开发迭代

生成日期: 2026-06-29

# 1. 总体判断

基于现有 PRD 和详细需求设计，项目已经具备“进入开发准备阶段”的条件，但尚不具备“直接进入全量编码开发”的成熟度。当前文档已经清楚描述了业务价值、目标用户、九大模块、核心流程、字段方向、规则预警、权限和验收口径，可以支撑产品评审、MVP 立项、原型设计和技术方案设计。

如果现在直接让研发开工，风险主要集中在：范围过大、页面交互未定、数据库/API 未定、第三方接口未确认、涉密合规边界未确认、MVP 优先级仍需冻结。因此建议先进入“开发前置设计冲刺”，完成关键技术与交互交付物后，再进行迭代开发。

# 2. 开发准备度评分

| 维度 | 当前状态 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务需求清晰度 | 较充分 | 85/100 | 痛点、模块、角色、业务流程、验收方向已经明确。 |
| MVP 范围 | 需冻结 | 65/100 | 已有分期建议，但需明确首期具体页面、功能、接口和不做事项。 |
| 交互原型 | 缺失 | 30/100 | 尚未形成页面结构、操作路径、表单字段、列表筛选和看板布局。 |
| 数据模型 | 初步 | 55/100 | 已有核心对象和字段方向，但缺少 ER 图、字段类型、索引、枚举和约束。 |
| 接口/API | 缺失 | 25/100 | 尚未定义前后端 API、第三方接口、鉴权、错误码和数据同步策略。 |
| 技术架构 | 缺失 | 30/100 | 未确定前后端技术栈、部署方式、文件存储、权限模型和多租户方案。 |
| 测试验收 | 初步 | 60/100 | 已有验收口径，但需转成测试用例、边界条件和验收数据。 |
| 合规安全 | 需专项确认 | 50/100 | 涉密、审计、数据隔离方向明确，但需法务/保密顾问确认边界。 |

综合判断：当前开发准备度约为 55-65%。适合启动 MVP 原型与技术设计，不适合直接启动完整九大模块开发。

# 3. 已具备开发基础的内容

产品定位清晰：建工全链条合规 + 盈利托管一体化 SaaS。

用户角色清晰：老板、总经理、项目负责人、财务、资料员、资质/人事、投标、法务/清欠、涉密管理员。

业务模块清晰：资质、财税、投标、资料、成本、劳务法务、回款、驾驶舱、人员升级并购九大模块。

核心价值清晰：合规前置、风险预警、资料留痕、成本控制、回款闭环、经营驾驶舱。

MVP 方向基本清晰：优先做资质/资料/成本/财税/回款/驾驶舱，招投标、劳务法务、并购升级可分期建设。

验收方向清晰：预警可触发、数据可追溯、权限可隔离、报表可下钻、关键流程可闭环。

# 4. 暂不建议直接开发的原因

| 问题 | 影响 | 建议补充 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | 九大模块同时开发会导致周期长、预算高、验收困难 | 冻结 MVP，只保留首期高价值闭环 |
| 页面未设计 | 研发无法准确判断列表、表单、看板、审批、详情页怎么做 | 输出高保真或低保真原型 |
| 数据结构未定 | 容易出现字段反复、统计口径不一致、后期重构 | 输出 ER 图、数据字典、枚举字典 |
| 接口未定义 | 前后端协作困难，第三方对接风险不可控 | 输出 API 文档和接口优先级 |
| 权限模型复杂 | 涉密、营收、项目、角色、导出审批若后补，改造成本高 | 先设计 RBAC + 数据密级 + 项目授权 |
| 合规边界未确认 | 军工涉密与清欠法务场景有专业风险 | 请保密/法务/财税顾问确认边界 |

# 5. 建议的 MVP 开发范围

| 模块 | 首期建议做 | 首期暂不做 |
| --- | --- | --- |
| 企业/项目/权限底座 | 企业、组织、项目、角色、权限、文件、日志、预警中心 | 复杂组织绩效、复杂 BI 权限 |
| 资质合规 | 资质台账、证书到期、核验记录、年审预警 | 资质并购复杂交易流程 |
| 工程资料 | 资料目录、模板、上传、审核、缺项预警、组卷导出 | CAD 深度在线编辑 |
| 项目成本 | 预算、支出、超预算审批、分包付款、利润核算 | 复杂 ERP 财务凭证自动化 |
| 财税风控 | 项目账本、发票记录、税负提示、基础报表 | 深度税务申报接口 |
| 回款清欠 | 债权建档、证据链、催收记录、文书模板、回款阶段 | 诉讼代理全流程自动化 |
| 驾驶舱 | 经营总览、项目利润、待回款、风险预警、资质临期 | 复杂自定义 BI 报表 |

# 6. 开发前必须补齐的交付物

| 交付物 | 目的 | 负责人建议 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 范围清单 | 明确首期做什么、不做什么、验收边界 | 产品负责人 + 业务方 | 必须 |
| 页面原型 | 明确页面布局、字段、操作路径、状态提示 | 产品经理/UI | 必须 |
| 数据字典/ER 图 | 明确表结构、字段类型、枚举、关系、约束 | 后端架构师 | 必须 |
| API 文档 | 明确前后端接口、参数、返回、错误码、鉴权 | 后端 + 前端 | 必须 |
| 权限矩阵 | 明确角色可见、可编辑、可导出、可审批的数据范围 | 产品 + 架构师 | 必须 |
| 测试用例 | 把验收标准转成可执行测试步骤 | 测试负责人 | 必须 |
| 技术架构方案 | 确定技术栈、部署、存储、审计、多租户、安全 | 技术负责人 | 必须 |
| 第三方接口调研 | 确认电子签、OCR、消息、招标、发票、人脸等能力 | 产品 + 技术 | 建议 |

# 7. 建议实施路线

| 阶段 | 周期建议 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 3-5 天 | MVP 功能清单、优先级、不做清单、验收边界 |
| 原型设计 | 5-10 天 | 核心页面原型、操作流程、字段清单、权限矩阵 |
| 技术设计 | 5-10 天 | 架构方案、ER 图、API 文档、部署方案、接口调研 |
| MVP 开发 | 6-10 周 | 底座 + 资质 + 资料 + 成本 + 财税 + 回款 + 驾驶舱基础版 |
| 试点验证 | 2-4 周 | 导入真实企业/项目数据，验证预警、报表、权限、流程闭环 |
| 迭代扩展 | 持续 | 招投标、劳务法务、涉密增强、人员升级并购、智能分析 |

# 8. 结论

现有文档已经具备产品立项、需求评审、MVP 范围讨论和研发估算的基础，但还没有达到直接编码开发所需的颗粒度。最稳妥的推进方式是：以现有 PRD 和详细需求设计为需求蓝本，立即补做 MVP 原型、数据模型、接口文档、权限矩阵和测试用例。补齐后即可进入开发。

若必须马上启动开发，建议只启动“技术底座 + 企业项目中心 + 文件中心 + 权限审计 + 预警中心”这类低争议基础能力，同时并行完成业务模块原型与详细技术设计。