MVP 范围冻结说明书

施工企业全流程运营托管数字化系统

文档目的: 冻结第一期开发范围，作为原型、数据模型、API、研发排期和验收依据

范围建议: Web SaaS MVP，优先打通企业/项目底座、资料、成本、财税、回款、预警、驾驶舱闭环

评审对象: 业务负责人、产品经理、研发负责人、测试负责人、实施/托管团队

文档版本: V1.0

生成日期: 2026-06-29

# 1. MVP 定位

MVP 首期目标不是一次性开发九大模块的完整能力，而是先验证施工企业运营托管系统的核心闭环：企业与项目数据统一、资料证据可沉淀、成本财税可核算、回款清欠可跟进、风险预警可闭环、老板驾驶舱可看见经营结果。

首期建议采用 Web SaaS 管理后台形态，面向企业内部管理人员和托管服务团队使用。移动端、深度 AI、复杂第三方平台对接、军工涉密全量合规能力可后置，但首期必须预留权限、密级、审计和文件安全底座。

# 2. MVP 目标与成功标准

| 目标 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 经营闭环 | 从项目建档、资料上传、预算支出、财税记录、债权回款到驾驶舱统计可以端到端跑通。 |
| 风险闭环 | 资质到期、资料逾期、支出超预算、无票支出、债权逾期至少五类预警可以自动生成、分配、处理、关闭。 |
| 证据闭环 | 项目合同、资料、票据、债权证据、催收记录、审批记录均可归档并按项目检索。 |
| 权限闭环 | 老板、总经理、项目负责人、财务、资料员、清欠专员、管理员之间有基础权限区分。 |
| 报表闭环 | 项目利润、待回款金额、成本偏差、资料完整度、资质临期、风险事项可在驾驶舱展示并下钻。 |

# 3. 首期做什么

| 模块 | MVP 功能范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 系统底座 | 租户企业、组织部门、用户账号、角色权限、菜单权限、操作日志、消息通知基础能力 | P0 |
| 项目中心 | 项目建档、项目列表、项目详情、甲方信息、合同额、工期、负责人、涉密标识、项目状态 | P0 |
| 文件中心 | 文件上传、分类、项目关联、版本、预览/下载、密级标记、操作日志 | P0 |
| 预警中心 | 预警规则配置、自动触发、责任人、截止日期、处理记录、关闭状态、消息提醒 | P0 |
| 资质合规 | 资质台账、证书附件、有效期、年审日期、到期提醒、核验记录、状态管理 | P0 |
| 工程资料 | 资料目录、资料模板、项目资料上传、审核、缺项预警、竣工组卷基础导出 | P0 |
| 项目成本 | 预算科目、预算金额、支出登记、超预算预警、分包付款记录、成本偏差统计 | P0 |
| 财税账本 | 项目收支流水、发票登记、无票支出标记、税费字段、项目利润表基础版 | P0 |
| 回款清欠 | 债权建档、证据附件、催收阶段、沟通日志、催收文书模板、回款记录、逾期分级 | P0 |
| 驾驶舱 | 项目数、合同额、收入、成本、利润、待回款、风险预警、资料完整度、资质临期总览 | P0 |

# 4. 首期不做什么

| 暂不做范围 | 原因 | 后续阶段 |
| --- | --- | --- |
| 完整招投标自动抓取 | 外部数据源、解析规则、合规采集和匹配算法复杂，首期可先手工录入投标项目 | V1.1 |
| 完整标书自动生成 | 模板变量、行业差异、版式要求复杂，首期保留模板中心基础能力 | V1.1 |
| 人脸识别考勤 | 涉及设备或第三方 SDK，首期可先手工/导入考勤摘要 | V1.2 |
| 电子签章深度集成 | 需确定供应商、合同、费用和回调机制，首期可上传签署文件 | V1.1 |
| 发票真伪实时校验 | 需税务或第三方接口，首期先做发票记录和异常标记 | V1.2 |
| 军工涉密完整合规体系 | 需确认部署形态、密级边界、保密制度和合规顾问意见 | 专项版本 |
| 并购/分立/转让全流程 | 交易流程复杂且低频，首期仅保留资质/人员/财税/债权数据沉淀 | V2.0 |
| 移动端 App | 首期以 Web 管理后台验证流程，移动端后续按高频现场场景设计 | V1.2 |
| 复杂 BI 自定义报表 | 首期先提供固定指标和筛选下钻，避免报表平台化过早 | V2.0 |

# 5. 核心业务流程

| 流程 | 关键动作 | MVP 输出 |
| --- | --- | --- |
| 企业初始化 | 创建企业、组织、角色、用户、项目分类、文件分类、预警规则 | 可进入系统并具备基础权限和配置 |
| 项目建档 | 创建项目、关联甲方、合同金额、负责人、工期、涉密标识 | 项目成为资料、成本、财税、回款主线 |
| 资料沉淀 | 创建资料目录、上传合同/签证/变更/竣工资料、审核资料 | 资料完整度、缺项预警、证据归档 |
| 成本财税记录 | 录入预算、支出、付款、发票、无票支出、税费 | 项目利润和风险可计算 |
| 回款清欠 | 建立债权、上传证据、记录沟通、生成文书、登记回款 | 债权状态、逾期等级、回款进度可追踪 |
| 经营查看 | 驾驶舱汇总项目利润、成本偏差、待回款、资料完整度、资质临期、风险事项 | 老板和运营负责人可以下钻追责 |

# 6. 角色范围

| 角色 | MVP 权限范围 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 企业配置、组织用户、角色权限、字典配置、预警规则、日志查看。 |
| 企业老板 | 查看全局驾驶舱、项目经营、利润、待回款、重大风险；审批高风险事项。 |
| 总经理/运营负责人 | 查看全部项目，分配责任人，跟进预警，查看报表和项目详情。 |
| 项目负责人 | 维护项目资料、预算执行、支出申请、资料缺项处理、项目风险处理。 |
| 财务人员 | 维护收支流水、发票、税费、项目利润、回款入账、财税风险处理。 |
| 资料员 | 维护资料目录、上传资料、审核流转、资料缺项处理、组卷导出。 |
| 清欠专员/法务 | 维护债权、证据链、催收文书、沟通日志、回款阶段和清欠预警。 |
| 资质专员 | 维护资质证书、年审、延期、核验记录、到期预警处理。 |

# 7. MVP 页面清单

| 一级菜单 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 首页驾驶舱、我的待办、预警列表 | 进入系统后的经营和任务入口 |
| 项目中心 | 项目列表、项目详情、新增/编辑项目 | 所有业务围绕项目展开 |
| 资质合规 | 资质列表、资质详情、新增/编辑资质、到期预警 | 管理企业资质资产 |
| 工程资料 | 资料目录、资料上传、资料审核、缺项清单、组卷导出 | 沉淀结算和回款证据 |
| 成本管理 | 预算列表、支出登记、分包付款、成本偏差 | 控制项目盈利 |
| 财税账本 | 收支流水、发票台账、税费记录、项目利润表 | 形成项目财税口径 |
| 回款清欠 | 债权列表、债权详情、催收日志、文书模板、回款记录 | 提升现金流和证据链完整度 |
| 文件中心 | 文件列表、文件详情、上传文件、版本记录 | 全模块附件统一管理 |
| 系统设置 | 组织用户、角色权限、字典配置、预警规则、操作日志 | 支撑后台管理 |

# 8. 里程碑建议

| 阶段 | 周期 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：范围确认 | 3-5 天 | 确认本说明书，冻结 MVP 功能、不做清单和验收口径 |
| 第 1 阶段：原型与数据设计 | 1-2 周 | 页面原型、字段清单、ER 图、权限矩阵 |
| 第 2 阶段：技术设计 | 1 周 | 架构方案、API 文档、部署方案、接口方案 |
| 第 3 阶段：MVP 开发 | 6-10 周 | 完成底座、项目、资质、资料、成本、财税、回款、驾驶舱 |
| 第 4 阶段：试点验证 | 2-4 周 | 导入真实项目数据，验证流程、权限、预警和报表 |

# 9. MVP 验收条件

至少可以完整创建一个企业、三个角色、一个项目，并围绕项目录入资料、预算、支出、发票、债权和回款。

资质到期、资料缺项、支出超预算、无票支出、债权逾期五类预警可以触发、处理、关闭。

文件上传、下载、版本、密级、操作日志可用，关键文件可以按项目和业务类型检索。

驾驶舱可以展示项目利润、待回款、成本偏差、资料完整度、资质临期和风险事项，并支持下钻到明细。

不同角色登录后菜单和数据范围不同，至少具备查看、编辑、导出、审批四类权限控制。

核心列表支持搜索、筛选、分页、导出；新增/编辑表单具备必填校验和错误提示。

# 10. 待确认问题

| 问题 | 默认假设 | 需要你确认 |
| --- | --- | --- |
| 首期客户形态 | 先服务单企业/多项目的中小施工企业 | 是否需要一开始支持集团多分公司？ |
| 部署方式 | 先按普通 SaaS 设计，涉密能力只预留权限和审计 | 是否明确要求私有化或本地部署？ |
| 移动端 | 首期不做 App，只做 Web 管理后台 | 现场人员是否必须手机上传资料？ |
| 招投标 | 首期不做自动抓取，只保留后续扩展入口 | 是否要把投标项目手工台账纳入 MVP？ |
| 电子签/短信/OCR | 首期可预留接口，不做深度集成 | 哪些第三方能力必须首期上线？ |
| 财税深度 | 首期做项目账本和风险标记，不做税务申报 | 是否需要对接现有财务软件？ |